Sprint Backlog — Vendix

Proyecto APT · Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede Valparaíso

Versión 1.0 | Backlog inicial propuesto; los estados deben actualizarse según el avance verificado del equipo.

# 1. Propósito

Este Sprint Backlog inicial organiza historias de usuario de Vendix y sus criterios de aceptación. Se construyó a partir de los módulos identificados en el frontend y de las capacidades descritas en el backend entregado. No reemplaza el tablero real del equipo ni confirma que una historia esté terminada.

# 2. Priorización

Alta: funciones centrales necesarias para operar con productos, ventas e inventario. Media: funciones de apoyo y consulta. La prioridad es una propuesta inicial y debe validarse con el Product Owner/equipo y la pauta.

# 3. Historias de usuario

## HU-01 — Iniciar sesión (Prioridad: Alta)

Historia: Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones del sistema de forma controlada.

Criterios de aceptación: Con credenciales válidas, el sistema permite el acceso; con credenciales inválidas, muestra un mensaje claro; las rutas protegidas no deben quedar accesibles sin autorización.

Estado inicial: Por verificar en integración

Nota de verificación: El backend incluye autenticación con JWT. Verificar que el frontend use la API real y no solamente autenticación simulada/localStorage.

## HU-02 — Gestionar productos (Prioridad: Alta)

Historia: Como vendedor, quiero registrar, consultar, modificar y eliminar productos para mantener actualizado mi catálogo.

Criterios de aceptación: Los campos obligatorios se validan; los cambios confirmados se guardan en MySQL; los errores se informan de forma comprensible.

Estado inicial: Backend contemplado; integración por verificar

Nota de verificación: Comprobar los endpoints de productos y el flujo desde la interfaz.

## HU-03 — Registrar ventas (Prioridad: Alta)

Historia: Como vendedor, quiero registrar una venta para mantener un historial de mis operaciones.

Criterios de aceptación: Se registran los productos, cantidades y totales; se validan los datos; la venta queda persistida y puede consultarse después.

Estado inicial: Backend contemplado; integración por verificar

Nota de verificación: Probar una venta completa con datos de prueba y comprobar la persistencia.

## HU-04 — Actualizar existencias (Prioridad: Alta)

Historia: Como vendedor, quiero que el inventario refleje los movimientos de productos para conocer las existencias disponibles.

Criterios de aceptación: Los movimientos de venta afectan el stock según las reglas implementadas; no se permiten operaciones inválidas; los cambios quedan reflejados en la base de datos.

Estado inicial: Backend contemplado; integración por verificar

Nota de verificación: Verificar las reglas reales de stock en servicios y pruebas antes de marcar como terminado.

## HU-05 — Consultar estadísticas y reportes (Prioridad: Media)

Historia: Como vendedor, quiero consultar estadísticas de ventas e inventario para entender el movimiento del negocio.

Criterios de aceptación: Los datos mostrados corresponden a las respuestas de la API; los rangos o filtros disponibles se comportan correctamente; los estados sin datos se muestran claramente.

Estado inicial: Por verificar

Nota de verificación: Comparar cifras de la interfaz con resultados de la API y datos de prueba.

## HU-06 — Consultar al asistente (Prioridad: Media)

Historia: Como usuario, quiero hacer preguntas relacionadas con la gestión del negocio para recibir orientación a partir de las capacidades disponibles del sistema.

Criterios de aceptación: El endpoint responde con un mensaje; si la integración con IA no está configurada, el comportamiento alternativo se comunica adecuadamente; los errores no exponen claves ni detalles sensibles.

Estado inicial: Backend contempla IA opcional y reglas; integración por verificar

Nota de verificación: No afirmar que la IA está activa hasta configurar y probar el proveedor.

## HU-07 — Revisar el estado del sistema (Prioridad: Media)

Historia: Como integrante del equipo, quiero comprobar si la API está disponible para facilitar la verificación del entorno.

Criterios de aceptación: La ruta de salud devuelve una respuesta coherente e informa el estado documentado de la API y dependencias.

Estado inicial: Por verificar mediante ejecución

Nota de verificación: Comprobar la ruta /api/salud con el backend levantado.

# 4. Tareas técnicas transversales

Configurar variables de entorno sin versionar secretos.

Preparar MySQL y ejecutar el script de inicialización en un entorno de prueba.

Levantar el backend y comprobar la ruta de salud.

Configurar la URL de la API en el frontend y comprobar CORS.

Ejecutar las pruebas automáticas y el script de prueba de humo; guardar resultados reales.

Validar flujos desde la interfaz y comprobar que los datos persisten en MySQL.

Actualizar la documentación de API, modelo de datos e instalación cuando cambie el código.

# 5. Definición de terminado provisional

Una historia puede marcarse como terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, la validación pertinente se ha ejecutado y registrado, los cambios están integrados, no quedan errores bloqueantes conocidos y la documentación relevante está actualizada. La Definition of Done formal se documentará por separado.

# 6. Seguimiento por sprint

Para cada sprint, el equipo debe seleccionar historias según capacidad y prioridad, dividirlas en tareas concretas, asignar responsables, estimar esfuerzo y actualizar el estado con evidencia. No se asignan fechas, puntos ni sprints ficticios en este documento porque no se proporcionó el tablero histórico del equipo.