|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos, aunque el avance fue desigual: en el frontend fuimos más rápido de lo planificado y en el backend quedamos atrasados. Qué sí se cumplió (o se adelantó) - Levantamiento de requerimientos y diseño de la solución (S1-S4): requerimientos y módulos definidos, e interfaz mobile-first diseñada e implementada como prototipo. - Módulos de inventario y ventas (S5-S8): terminados en el frontend, con registro de productos, carrito de venta, descuento automático de stock e historial. - Dashboards (S9-S10): ya tenemos gráficos de barras de ventas por día y productos más vendidos, ticket promedio y alertas de stock bajo. Falta mostrar los productos menos vendidos. - Asistente de IA (S11-S13, adelantado): hay un prototipo que responde sobre los datos reales de ventas e inventario, con reglas. - Actividades que no estaban en el plan: inicio de sesión con correo, reportes en CSV y PDF e instalación de la app en el celular (PWA). Qué no se cumplió - Backend (API REST) y base de datos, que en el plan iban junto con los módulos de inventario y ventas (S5-S8). Hoy los datos se guardan en el navegador (localStorage). - Modelo de datos (diagrama entidad-relación) y las pruebas unitarias del backend. Factores que facilitaron - La planificación de la Fase 1, con módulos, objetivos y roles claros. - Tecnologías con buena documentación (React, Vite, Chart.js), que permitieron avanzar rápido. - Empezar por un prototipo del frontend, que nos dejó ver y corregir la interfaz temprano. - El apoyo de herramientas de IA generativa para prototipar y revisar código, con revisión del equipo. Factores que dificultaron - La salida de Kevin Godoy del grupo. En la Fase 1 él estaba a cargo del backend y la base de datos (modelo de datos, API REST, lógica de negocio y pruebas unitarias del backend), por lo que esas tareas quedaron sin responsable y el equipo pasó de tres a dos integrantes. - Problemas con versiones antiguas guardadas en el navegador (caché del service worker y cuentas con el formato anterior), que impidieron iniciar sesión en un navegador. - La complejidad de integrar una API de IA y la dificultad de coordinar usuarios reales para probar la aplicación.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Salida de un integrante: concentramos el trabajo en los dos integrantes que quedamos y priorizamos lo que más valor entrega al usuario (inventario, ventas, dashboards y asistente). Para el backend planeamos cerrar primero un modelo de datos simple y elegir la alternativa más liviana para dos personas (por ejemplo, un servicio como Firebase en vez de un backend propio), y reemplazar el localStorage módulo por módulo: primero inventario, luego ventas y finalmente dashboards. - Versiones antiguas en el navegador: ya lo resolvimos. El login ahora ignora los datos antiguos, el service worker pide siempre la página más reciente y dejamos documentada la solución en el README del proyecto. - Asistente de IA: partimos con un prototipo basado en reglas sobre los datos reales, como estaba previsto en el plan. Planeamos conectarlo a una API de IA una vez que los datos estén en una base de datos, definiendo qué datos resumidos se enviarán. - Autenticación no segura: la autenticación actual es solo de prototipo (las contraseñas se guardan en el navegador). Planeamos reemplazarla por la autenticación del backend, con contraseñas protegidas. - Pruebas con usuarios: contactaremos con anticipación a vendedores de ferias o tiendas de barrio y, si no es posible, haremos pruebas guiadas con compañeros y conocidos usando situaciones reales de venta, con un formulario de retroalimentación. - Organización: vamos a fijar un reparto claro de tareas y revisar el avance con más frecuencia, para detectar a tiempo cualquier atraso.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno en lo que logramos construir, pero con una brecha importante en el backend y la base de datos. Lo que destaco - Un prototipo funcional de Vendix con los cinco módulos, que se puede usar desde el navegador y como app en el celular. - Una interfaz pensada para usuarios no técnicos, con navegación simple, mensajes de confirmación y lenguaje claro. - Código ordenado, con una carpeta y un archivo de estilos por componente, y un README con instalación y solución de problemas. - La capacidad de detectar y resolver problemas concretos, como el error de inicio de sesión causado por datos antiguos y el problema de caché. - El seguimiento del proyecto con documentos (plan de trabajo, informe y diario), y haber ajustado el alcance con honestidad cuando el equipo se redujo. Lo que puedo mejorar - Avanzar con el backend y la base de datos, que es lo que más falta, y aprender a diseñar el modelo de datos con calidad. - Comprender y poder explicar en detalle cada parte del código y de las decisiones técnicas, y no solo lograr que funcione, ya que usé herramientas de IA como apoyo. - Hacer pruebas más formales (unitarias y con usuarios reales) y no solo pruebas manuales. - Gestionar mejor el tiempo y no depender de una sola persona para tareas críticas, y comunicar antes los atrasos al grupo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes - Cómo cumplir el alcance del proyecto con dos integrantes, sobre todo en la parte del backend y la base de datos. - Si alcanzaremos a conectar todos los módulos a una base de datos antes de la entrega final, o si conviene asegurar un backend mínimo y bien hecho. Preguntas para el docente - Dado que el equipo quedó con dos integrantes, ¿es aceptable ajustar el alcance, por ejemplo usando un servicio como Firebase para la base de datos y la autenticación, en lugar de un backend propio? - ¿Qué nivel mínimo de backend y base de datos se espera para considerar logrado el proyecto en la entrega final? - ¿Es válido que el asistente de IA funcione con reglas sobre los datos reales, o se espera integrar una API o un modelo de IA? - ¿Cuántos usuarios se espera para las pruebas de usabilidad, y es posible apoyo para contactar a vendedores? - Los apartados en inglés (abstract, conclusiones individuales y reflexión), ¿se entregan en el informe final o en otro documento? Pregunta para los pares - ¿Qué herramientas o servicios usaron para armar el backend con poco tiempo y cómo organizaron las pruebas con usuarios reales?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Con la salida de Kevin Godoy, el equipo quedó con dos integrantes y las actividades de backend y base de datos, que eran suyas en la Fase 1, deben redistribuirse. Proponemos lo siguiente: Redistribución propuesta - Daniel Troncoso (líder técnico e IA): modelo de datos y backend (o servicio de base de datos), migración de inventario y ventas desde localStorage a la base de datos, consultas de los dashboards e integración del asistente de IA. - Esteban Guajardo (frontend y UX/UI): ajustes de la interfaz, conexión del frontend con el backend, pruebas de usabilidad con usuarios y manual de usuario. - Ambos: pruebas, documentación técnica, informe final y presentación. Nuevas actividades a asignar - Definir el modelo de datos de forma simplificada (diagrama entidad-relación) y elegir la tecnología de backend. - Migrar la autenticación del prototipo a una autenticación real, con contraseñas protegidas. - Definir un plan de contingencia: si no alcanza el tiempo, entregar un backend mínimo que cubra al menos inventario y ventas. - Preparar y aplicar las pruebas con usuarios y un formulario de retroalimentación.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno en lo que logramos, pero afectado por la salida de un integrante, lo que aumentó la carga de trabajo y nos obligó a reorganizarnos. Aspectos positivos - Roles complementarios definidos desde la Fase 1 (liderazgo técnico e inteligencia artificial, por un lado, y frontend y diseño de interfaz, por otro). - Un plan de trabajo con módulos y plazos claros, que nos permitió saber qué priorizar cuando cambió la situación del equipo. - La capacidad de adaptarnos y de seguir avanzando con un producto funcional pese a haber quedado dos. Aspectos a mejorar - La comunicación y el seguimiento: acordar reuniones breves y frecuentes para revisar avances y detectar a tiempo los atrasos. - El reparto de tareas críticas: evitar que una parte clave del proyecto, como el backend, dependa de una sola persona, y dejar siempre un respaldo. - El registro del avance: llevar un tablero o lista de tareas compartida para que ambos veamos qué falta.